PLAN DE DESARROLLO FRONTEND GERECI

Plan de Trabajo - Frontend GERECI

Fase 1: Estructura Base (Semana 1)

1.1 Setup Inicial

- Carpeta frontend con estructura:

1.2 Login & Autenticación

- Formulario login (usuario + contraseña)

- Guardar JWT en localStorage

- Interceptor API para incluir token en headers

- Redirección automática si no autenticado

Fase 2: Dashboard & Navegación (Semana 1-2)

2.1 Layout Principal

- Navbar con logo, usuario, logout

- Sidebar con menú por roles (admin ve más opciones)

- Breadcrumb de navegación

- Footer

2.2 Dashboard Home

- Widgets de resumen:

  - Total documentos (por estado)

  - Documentos pendientes de mi firma

  - Tareas asignadas a mi área

  - Últimos documentos

Fase 3: Gestión de Documentos (Semana 2-3)

3.1 Listado Documentos

- Tabla con búsqueda/filtros (estado, tipo, fecha)

- Columnas: ID, Título, Tipo, Estado, Creador, Fecha, Acciones

- Pagination

3.2 Crear Documento

- Formulario: Tipo, Asunto, Descripción, Plantilla (opcional)

- Vista previa de plantilla antes de crear

- Validaciones frontend

3.3 Detalle Documento

- Información completa

- Tabs:

  - Info: datos básicos, estado, creador

  - Contenido: previsualización o editor si está en BORRADOR

  - Firmas: lista de firmas (nombre + cargo)

  - Observaciones: comentarios por área

  - Cambiar Estado: botones según permisos

  - Acciones: descarga, generar PDF, etc.

3.4 Cambio de Estado

- Modal con confirmación

- Campos dinámicos (si va a REVISION, mostrar opciones)

- Validar que tenga firmas necesarias

Fase 4: Plantillas & Generación (Semana 3-4)

4.1 Gestión Plantillas (Admin)

- Listado con descripción, tipo, campos

- Subir .docx

- Editor visual de campos (drag-drop o form)

- Preview de campos

4.2 Generador de Documentos

- Seleccionar plantilla → Ver formulario dinámico

- Rellenar campos con validaciones

- Botón generar → descarga .docx/.pdf

- Guardar como nuevo documento

Fase 5: Firmas Digitales (Semana 4)

5.1 Panel de Firmas

- Mostrar documentos pendientes de firmar

- Canvas para capturar firma (librería: signature_pad.js)

- Validar que sea persona autenticada

5.2 Visualización Firmas

- Tabla de firmas por documento

- Mostrar nombre + cargo + fecha

- Imagen de firma (si se guardó)

Fase 6: Tareas & Observaciones (Semana 5)

6.1 Tareas Pendientes

- "Mis Tareas" → filtradas por área del usuario

- Listar tareas con documento asociado

- Marcar como completada

- Link al documento

6.2 Observaciones

- Pestaña en detalle documento

- Formulario agregar observación (tipo: JURIDICA/GERENCIA)

- Thread de comentarios con usuario + fecha

Fase 7: Administración (Semana 5-6)

7.1 Gestión Usuarios

- CRUD usuarios (solo admins)

- Asignar rol + cargo

- Cambiar estado

7.2 Gestión Roles

- Listado roles

- Ver permisos por rol

7.3 Gestión Cargos

- CRUD cargos

Stack Recomendado:

Prioridad de Desarrollo:

- ✅ Login + Auth (sin esto no funciona nada)

- ✅ Dashboard + Navbar

- ✅ Listado Documentos (tabla básica)

- ✅ Detalle Documento

- ✅ Crear Documento simple

- ✅ Cambiar Estado

- ✅ Plantillas (solo admin)

- ✅ Firmas

- ✅ Tareas

- ✅ Admin (usuarios, roles, cargos)

¿Empezamos por Fase 1 (Login + Auth)? ¿O prefieres otro orden?